WBS

Estructura de Desglose del Trabajo

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 30 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

¿Para qué sirve?

- Organiza y define el alcance total del proyecto mediante una estructura orientada a entregables, que incluye todos los elementos del proyecto.

- El trabajo que no aparece en el WBS está fuera del alcance del proyecto y, por lo tanto, no se realizará.

- Es la columna vertebral del proyecto: de él parten los estimados de costos, el programa, la Matriz de Roles y Funciones y la Matriz de Abastecimientos.

Cómo está organizado

El WBS parte de la Declaración del Alcance: sus seis entregables finales son las ramas del WBS y sus sub-entregables, las partidas de segundo nivel, que después se desglosan hasta el nivel en que pueden estimarse, asignarse y controlarse:

- 1.1 Administración Profesional del Proyecto: la rama que aplica a todo proyecto, con las herramientas de inicio, planeación, ejecución, control y cierre.

- 1.2 Análisis y Diseño: qué necesita el gimnasio y cómo se construirá el sistema.

- 1.3 Desarrollo del Sistema GymDesk: los módulos de la aplicación y su conexión con los equipos de la recepción.

- 1.4 Pruebas y Calidad: la verificación de que el sistema cumple lo acordado.

- 1.5 Implementación en 327 Fitness: la puesta en operación en el gimnasio.

- 1.6 Comercialización: la preparación de GymDesk como producto de Grid.mx.

En la forma gráfica se muestran las fases y sus entregables principales; la forma tabular presenta el desglose completo con la descripción de cada partida.

WBS en forma gráfica

|  |  |  | WBS GymDesk: Implementación en 327 Fitness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Administración Profesional del Proyecto |  |  | 1.2 Análisis y Diseño |  |  | 1.3 Desarrollo del Sistema GymDesk |  |  | 1.4 Pruebas y Calidad |  |  | 1.5 Implementación en 327 Fitness |  |  | 1.6 Comercialización |  |  |
|  |  | 1.1.1 Inicio |  |  | 1.2.1 Requerimientos de 327 Fitness |  |  | 1.3.1 Base de la Aplicación |  |  | 1.4.1 Pruebas Automatizadas |  |  | 1.5.1 Equipo de Recepción |  |  | 1.6.1 Modelo de Negocio (Canvas) |
|  |  | 1.1.2 Planeación |  |  | 1.2.2 Modelado del Sistema (UML) |  |  | 1.3.2 Usuarios y Permisos |  |  | 1.4.2 Pruebas por Versión (QA) |  |  | 1.5.2 Instalación y Configuración |  |  | 1.6.2 Planes y Precios |
|  |  | 1.1.3 Ejecución |  |  | 1.2.3 Diseño de la Base de Datos |  |  | 1.3.3 Socios y Membresías |  |  | 1.4.3 Pruebas de Aceptación |  |  | 1.5.3 Carga de Datos |  |  | 1.6.3 Sitio Web y SEO |
|  |  | 1.1.4 Control |  |  | 1.2.4 Diseño de Interfaz (UX/UI) |  |  | 1.3.4 Control de Acceso |  |  | 1.4.4 Auditoría de Seguridad |  |  | 1.5.4 Capacitación |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 Cierre |  |  |  |  |  | 1.3.5 Caja y Punto de Venta |  |  |  |  |  | 1.5.5 Arranque en Operación |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.6 Inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.7 Reportes y Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.8 Licenciamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.9 Integración de Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.10 Instalador y Versiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.11 Privacidad y Documentos Legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WBS en forma tabular

| WBS | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Administración Profesional del Proyecto | Inicio, planeación, ejecución, control y cierre del proyecto con el Método Escala. |
| 1.1.1 | Inicio | Visualización del proyecto y de lo que esperan los involucrados. |
| 1.1.1.1 | Mapa Mental de Expectativas | Involucrados clave y lo que esperan de cada entregable. |
| 1.1.1.2 | Charter | Justificación, entregables, supuestos, restricciones e involucrados. |
| 1.1.2 | Planeación | Plan del Proyecto con las herramientas de las nueve áreas. |
| 1.1.2.1 | Plan del Proyecto | Documento que integra las herramientas de planeación. |
| 1.1.2.1.1 | Declaración del Alcance | Entregables con sus criterios de aceptación. |
| 1.1.2.1.2 | WBS | Desglose de todos los entregables del proyecto (este documento). |
| 1.1.2.1.3 | Diagrama Organizacional del Proyecto | Líneas de autoridad y toma de decisiones del equipo. |
| 1.1.2.1.4 | Matriz de Roles y Funciones | Quién ejecuta, participa, coordina, revisa y autoriza cada entregable. |
| 1.1.2.1.5 | Matriz de Comunicación | Qué se informa, a quién, por qué medio y con qué frecuencia. |
| 1.1.2.1.6 | Calendario de Eventos | Juntas, entregas e hitos del proyecto. |
| 1.1.2.1.7 | Estatus Semanal | Avance, pendientes y prioridades de cada semana. |
| 1.1.2.1.8 | Reporte Mensual | Resumen de avance, costo y riesgos para la patrocinadora. |
| 1.1.2.1.9 | Programa – Ruta Crítica | Actividades, duraciones y dependencias del proyecto. |
| 1.1.2.1.10 | Estimados de Costos | Costo de cada partida del WBS. |
| 1.1.2.1.11 | Imprevistos y Contingencias | Reservas para errores propios del proyecto y factores externos. |
| 1.1.2.1.12 | Presupuesto Base | Presupuesto autorizado, acumulado a lo largo del tiempo. |
| 1.1.2.1.13 | Programa de Erogaciones | Pagos del proyecto mes por mes. |
| 1.1.2.1.14 | Análisis de Precedentes (Benchmarking) | Comparación con sistemas similares para fijar el nivel mínimo aceptable. |
| 1.1.2.1.15 | Diagrama Causa-Efecto con Lista de Verificación | Factores que aseguran la calidad y su revisión programada. |
| 1.1.2.1.16 | Mapa de Riesgos | Riesgos ordenados por probabilidad e impacto. |
| 1.1.2.1.17 | Matriz de Administración de Riesgos | Respuesta y responsable de cada riesgo. |
| 1.1.2.1.18 | Matriz de Abastecimientos | Cómo se adquiere cada partida del WBS. |
| 1.1.2.1.19 | Control de Cambios | Registro, evaluación y autorización de cambios. |
| 1.1.2.1.20 | Lecciones Aprendidas | Aciertos y errores documentados durante el proyecto. |
| 1.1.3 | Ejecución | Trabajo del proyecto conforme al plan. |
| 1.1.3.1 | Listas de Aseguramiento de Calidad | Verificación de cada entregable contra sus criterios. |
| 1.1.3.2 | Administración de Cotizaciones | Al menos tres cotizaciones por cada compra. |
| 1.1.3.3 | Matriz de Evaluación de Alternativas | Comparación de proveedores para elegir la mejor opción. |
| 1.1.3.4 | Administración de Compras y Licencias | Órdenes de compra y licencias vigentes. |
| 1.1.4 | Control | Seguimiento del avance contra el plan. |
| 1.1.4.1 | Reportes de Avance | Avance real contra el programado. |
| 1.1.4.2 | Registro de Cambios | Cambios autorizados y su efecto en tiempo y costo. |
| 1.1.4.3 | Lecciones Aprendidas en Curso | Lo aprendido en cada etapa, para aplicarlo en la siguiente. |
| 1.1.5 | Cierre | Entrega formal y cierre del proyecto. |
| 1.1.5.1 | Reporte Final | Resultados del proyecto contra lo planeado. |
| 1.1.5.2 | Acta de Entrega-Recepción | Conformidad firmada por 327 Fitness. |
| 1.1.5.3 | Cierre de Compras y Licencias | Compras pagadas y licencias entregadas al cliente. |
| 1.1.5.4 | Lecciones al Cierre | Conclusiones para futuros proyectos. |
| 1.1.5.5 | Cierre Administrativo | Archivo de la documentación del proyecto. |
| 1.2 | Análisis y Diseño | Qué necesita el gimnasio y cómo se construirá el sistema. |
| 1.2.1 | Requerimientos de 327 Fitness | Necesidades de la dirección, la recepción y los socios. |
| 1.2.2 | Modelado del Sistema (UML) | Casos de uso, dominio, diseño, secuencia, componentes, actividad y despliegue. |
| 1.2.3 | Diseño de la Base de Datos | Esquema local, importes en centavos, respaldos y migraciones. |
| 1.2.4 | Diseño de Interfaz (UX/UI) | Pantallas y flujos de caja, acceso y socios. |
| 1.3 | Desarrollo del Sistema GymDesk | Construcción de la aplicación de escritorio. |
| 1.3.1 | Base de la Aplicación | Aplicación de escritorio (Tauri, Rust y React) con base de datos local y respaldo diario. |
| 1.3.2 | Usuarios y Permisos | Inicio de sesión con PIN cifrado, bloqueo por intentos fallidos y 14 permisos por función. |
| 1.3.3 | Socios y Membresías | Altas, planes, vencimientos e importación de socios desde CSV. |
| 1.3.4 | Control de Acceso | Registro de entrada por código, QR y huella digital. |
| 1.3.5 | Caja y Punto de Venta | Turnos, cobro, corte de caja por denominaciones, tickets y reimpresión. |
| 1.3.6 | Inventario | Catálogo, categorías, existencias con historial de movimientos y alertas. |
| 1.3.7 | Reportes y Tablero | Ventas por cajero y turno, accesos y horas pico. |
| 1.3.8 | Licenciamiento | Licencia firmada ligada a la instalación, prueba de 30 días, prórroga y recargo. |
| 1.3.9 | Integración de Hardware | Conexión con los equipos de la recepción. |
| 1.3.9.1 | Impresora Térmica | Tickets en formato ESC/POS de 58 y 80 mm. |
| 1.3.9.2 | Lector de Huella | Captura y comparación de huellas con el SDK de DigitalPersona. |
| 1.3.9.3 | Licencia del SDK de Huella | Licencia de uso y distribución del portal de HID Global. |
| 1.3.9.4 | Lector de Códigos | Lectura de códigos de barras y QR. |
| 1.3.10 | Instalador y Versiones | Instalador de Windows generado automáticamente en cada versión. |
| 1.3.11 | Privacidad y Documentos Legales | Aviso de privacidad, términos de uso y autorización firmada del socio para registrar su huella. |
| 1.4 | Pruebas y Calidad | Verificación de que el sistema cumple lo acordado. |
| 1.4.1 | Pruebas Automatizadas | Pruebas del backend que corren en cada cambio. |
| 1.4.2 | Pruebas por Versión (QA) | Pruebas funcionales antes de publicar cada versión. |
| 1.4.3 | Pruebas de Aceptación | Lista de verificación aplicada en la recepción del gimnasio. |
| 1.4.4 | Auditoría de Seguridad | Revisión del código y corrección de los hallazgos antes de la entrega. |
| 1.5 | Implementación en 327 Fitness | Puesta en operación del sistema en el gimnasio. |
| 1.5.1 | Equipo de Recepción | Impresora térmica, lector de códigos, no-break y rollos. |
| 1.5.2 | Instalación y Configuración | Driver del lector, GymDesk, impresora y usuarios. |
| 1.5.3 | Carga de Datos | Socios, planes y precios del gimnasio. |
| 1.5.4 | Capacitación | Sesión práctica con la recepción y guía rápida de uso. |
| 1.5.5 | Arranque en Operación | Primera semana acompañada y soporte por WhatsApp. |
| 1.6 | Comercialización | Preparación de GymDesk como producto de Grid.mx. |
| 1.6.1 | Modelo de Negocio (Canvas) | Modelo de negocio de Grid.mx para vender GymDesk. |
| 1.6.2 | Planes y Precios | Licencia y soporte: $849 mensuales o $8,499 anuales, IVA incluido. |
| 1.6.3 | Sitio Web y SEO | Dominio grid.mx y posicionamiento en buscadores. |

Validación del WBS

Preguntas que el libro propone formular en equipo antes de aprobar el WBS:

| Pregunta | Respuesta | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| ¿La lista de entregables describe completamente y satisface la Declaración del Alcance? | Sí | Cada entregable final y cada sub-entregable de la Declaración del Alcance es una rama o partida del WBS. |
| ¿Todos los entregables están contenidos en la Declaración del Alcance? | Sí | Las partidas de tercer y cuarto nivel desglosan sub-entregables de la Declaración; ninguna agrega trabajo nuevo. |
| ¿Estará el cliente satisfecho de recibir estos y solo estos entregables? | Sí | Corresponden a las expectativas registradas en la matriz de Involucrados del Charter. |
| ¿Puede asignarse claramente cada entregable a una persona u organización? | Sí | La asignación se documenta en la Matriz de Roles y Funciones. |
| ¿Están descritos claramente los entregables? | Sí | Cada partida de la forma tabular incluye su descripción. |

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |