MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 30 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

¿Para qué sirve?

- Integra los trabajos que dependen de varias personas, donde cada una tiene un rol distinto en las partidas del WBS.

- Deja claro quién ejecuta, quién participa, quién coordina, quién revisa y quién autoriza cada entregable, para que ninguno quede sin responsable.

- Depende del WBS: toda partida del WBS aparece en la matriz, y todo trabajo que no esté en el WBS queda fuera del alcance.

Claves

| E | P | C | R | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecuta | Participa | Coordina | Revisa | Autoriza |

Las celdas sombreadas en dorado señalan a quien ejecuta la partida. Las partidas que se desglosan en otras aparecen sombreadas y sin letras: su asignación está en las partidas que las integran.

Matriz de Roles y Funciones

| WBS | Entregable | Julieta Hernández Patrocinadora | 327 Fitness Cliente | Oscar Espinoza Gerente del Proyecto | Carlos Olaya Frontend, UX/UI y SEO | Fátima Avelino Analista de Calidad | Fernando Vázquez Analista de Mercado | José Alberto Herrera Abastecimientos | Abraham Cervantes Capacitación y Comunicación | Emmanuel Castro Pruebas (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Administración Profesional del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Mapa Mental de Expectativas | A | P | C/E |  |  | P |  | P |  |
| 1.1.1.2 | Charter | A | P | C/E |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Plan del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Declaración del Alcance | A | R | C/E |  | P |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | WBS | A |  | C/E | P | R |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Diagrama Organizacional del Proyecto | A |  | E |  |  |  |  | P |  |
| 1.1.2.1.4 | Matriz de Roles y Funciones | A |  | C/E | P | P | P | P | P | P |
| 1.1.2.1.5 | Matriz de Comunicación | R |  | A |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.2.1.6 | Calendario de Eventos | R |  | A |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.2.1.7 | Estatus Semanal |  |  | R |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.2.1.8 | Reporte Mensual | R |  | C |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.2.1.9 | Programa – Ruta Crítica | A |  | C/E | P |  |  |  | P |  |
| 1.1.2.1.10 | Estimados de Costos | A |  | C |  |  |  | E |  |  |
| 1.1.2.1.11 | Imprevistos y Contingencias | A |  | E |  |  |  | P |  |  |
| 1.1.2.1.12 | Presupuesto Base | A |  | E |  |  |  | P |  |  |
| 1.1.2.1.13 | Programa de Erogaciones | R |  | A |  |  |  | E |  |  |
| 1.1.2.1.14 | Análisis de Precedentes (Benchmarking) | R |  | C |  | P | E |  |  |  |
| 1.1.2.1.15 | Diagrama Causa-Efecto con Lista de Verificación | R |  | C |  | E |  |  |  | P |
| 1.1.2.1.16 | Mapa de Riesgos | R |  | C |  | P |  |  |  | E |
| 1.1.2.1.17 | Matriz de Administración de Riesgos | A |  | E |  |  |  |  |  | P |
| 1.1.2.1.18 | Matriz de Abastecimientos | A |  | R |  |  |  | E |  |  |
| 1.1.2.1.19 | Control de Cambios | A |  | E |  |  |  |  |  | P |
| 1.1.2.1.20 | Lecciones Aprendidas |  |  | R |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.3 | Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Listas de Aseguramiento de Calidad |  |  | R |  | E |  |  |  | P |
| 1.1.3.2 | Administración de Cotizaciones |  |  | A |  |  |  | E |  |  |
| 1.1.3.3 | Matriz de Evaluación de Alternativas |  |  | R/A |  |  | P | E |  |  |
| 1.1.3.4 | Administración de Compras y Licencias |  |  | A |  |  |  | E |  |  |
| 1.1.4 | Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Reportes de Avance | R |  | E |  |  |  |  | P |  |
| 1.1.4.2 | Registro de Cambios | A |  | E |  |  |  |  |  | P |
| 1.1.4.3 | Lecciones Aprendidas en Curso |  |  | C |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.5 | Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Reporte Final | A |  | E |  |  |  |  | P |  |
| 1.1.5.2 | Acta de Entrega-Recepción | R | A | E |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3 | Cierre de Compras y Licencias |  |  | R |  |  |  | E |  |  |
| 1.1.5.4 | Lecciones al Cierre | R |  | C |  |  |  |  | E |  |
| 1.1.5.5 | Cierre Administrativo |  |  | R |  |  |  |  | E |  |
| 1.2 | Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Requerimientos de 327 Fitness |  | P | C/E | P | P | P |  |  |  |
| 1.2.2 | Modelado del Sistema (UML) |  |  | E | P | R |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Diseño de la Base de Datos |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.2.4 | Diseño de Interfaz (UX/UI) |  | P | R | E |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Desarrollo del Sistema GymDesk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Base de la Aplicación |  |  | E | P |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Usuarios y Permisos |  |  | E | P |  |  |  |  | R |
| 1.3.3 | Socios y Membresías |  |  | C/E | E |  |  |  |  | R |
| 1.3.4 | Control de Acceso |  |  | C/E | E |  |  |  |  | R |
| 1.3.5 | Caja y Punto de Venta |  |  | C/E | E |  |  |  |  | R |
| 1.3.6 | Inventario |  |  | C/E | E |  |  |  |  | R |
| 1.3.7 | Reportes y Tablero |  |  | C/E | E |  |  |  |  | R |
| 1.3.8 | Licenciamiento |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.3.9 | Integración de Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.1 | Impresora Térmica |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.3.9.2 | Lector de Huella |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.3.9.3 | Licencia del SDK de Huella |  |  | A |  |  |  | E |  |  |
| 1.3.9.4 | Lector de Códigos |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.3.10 | Instalador y Versiones |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.3.11 | Privacidad y Documentos Legales |  | A | C/E | E | R |  |  |  |  |
| 1.4 | Pruebas y Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Pruebas Automatizadas |  |  | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.4.2 | Pruebas por Versión (QA) |  |  | A |  | R |  |  |  | E |
| 1.4.3 | Pruebas de Aceptación |  | A | P |  | C |  |  |  | E |
| 1.4.4 | Auditoría de Seguridad |  |  | C/E |  |  |  |  |  | P |
| 1.5 | Implementación en 327 Fitness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Equipo de Recepción |  | P | A |  |  |  | E |  |  |
| 1.5.2 | Instalación y Configuración |  | P | E |  |  |  |  |  | P |
| 1.5.3 | Carga de Datos |  | P | E |  |  |  |  |  | R |
| 1.5.4 | Capacitación |  | P | R | P |  |  |  | E |  |
| 1.5.5 | Arranque en Operación |  | P | C/E |  |  |  |  | P | P |
| 1.6 | Comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Modelo de Negocio (Canvas) | R |  | C/A |  |  | E |  |  |  |
| 1.6.2 | Planes y Precios |  |  | A |  |  | E |  |  |  |
| 1.6.3 | Sitio Web y SEO |  |  | R | E |  | P |  |  |  |

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |