MATRIZ DE COMUNICACIÓN

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 30 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

¿Para qué sirve?

- Define qué información genera el proyecto, quién la entrega y quién la recibe.

- Fija la frecuencia y el medio de cada comunicación para que nadie dependa de preguntar.

- Deja por escrito a quién se escala un problema y en cuánto tiempo.

Matriz

| Qué se comunica | Quién informa | A quién | Frecuencia | Medio | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte Mensual: avance, costo, riesgos y cambios | Oscar Espinoza (Gerente) | Patrocinadora y Dirección de 327 Fitness | Último viernes del mes | Correo y revisión en clase | Reporte Mensual (Word / PDF) |
| Estatus Semanal: logros, pendientes y prioridades | Oscar Espinoza (Gerente) | Todo el equipo y Patrocinadora | Viernes, 18:00 | Grupo de WhatsApp y carpeta del proyecto | Estatus Semanal (Word / PDF) |
| Avance de cada responsable | Cada integrante | Gerente del Proyecto | Lunes, en la junta semanal | Google Meet | Avance verbal y tablero de tareas |
| Nuevas versiones de GymDesk | Oscar Espinoza y Carlos Olaya | Equipo y Pruebas (QA) | En cada versión | GitHub y WhatsApp | Notas de la versión |
| Diseño de pantallas y flujos | Carlos Olaya (Frontend y UX/UI) | Gerente y Dirección de 327 Fitness | Al terminar cada diseño | Reunión y archivo compartido | Prototipo navegable |
| Resultados de pruebas y errores encontrados | Emmanuel Castro (QA) | Gerente y Desarrollo | En cada versión | GitHub (incidencias) | Reporte de pruebas |
| Listas de verificación de calidad | Fátima Avelino (Calidad) | Gerente del Proyecto | Al cerrar cada entregable | Carpeta del proyecto | Lista de Verificación firmada |
| Cotizaciones y compras | José Alberto Herrera (Abastecimientos) | Gerente; autoriza la Patrocinadora | En cada compra | Correo | Tres cotizaciones y Matriz de Evaluación |
| Mercado, competencia y precios | Fernando Vázquez (Mercado) | Gerente del Proyecto | Mensual hasta el Canvas (30 jun) | Carpeta del proyecto | Análisis de Precedentes |
| Avisos y capacitación para la recepción | Abraham Cervantes (Capacitación) | Personal de 327 Fitness | Según el Calendario de Eventos | Sesión presencial y WhatsApp | Guía rápida de uso |
| Solicitudes de cambio | Cualquier involucrado | Gerente; autoriza la Patrocinadora | Cuando surja | Correo | Formato de Control de Cambios |
| Problemas que afectan fecha o costo | Quien lo detecte | Gerente (mismo día); Patrocinadora si no se resuelve en 2 días | Cuando surja | WhatsApp y correo | Registro de riesgos |
| Incidencias en operación del gimnasio | Recepción de 327 Fitness | Soporte de Grid.mx | Cuando surja | WhatsApp | Respuesta el mismo día |
| Entrega y cierre | Oscar Espinoza (Gerente) | Patrocinadora y Dirección de 327 Fitness | 22 de septiembre | Reunión presencial | Acta de Entrega-Recepción |

Reglas de comunicación

- Toda decisión que cambie alcance, fecha o costo se confirma por correo, aunque se haya acordado en persona o por WhatsApp.

- Los documentos oficiales se guardan en la carpeta del proyecto con su número de revisión; el WhatsApp sirve para avisos, no como archivo.

- Un problema se escala a la Patrocinadora si no se resuelve en dos días hábiles.

- Los datos de los socios del gimnasio no se comparten por WhatsApp ni por correo.

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |